- Форма №1

| Информация на проведении плановых работ на электросетевых объектах ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ул. Чаадаева, д. №№ 44, 46, 48, 52(ДК Московского р-на) | 28.05.2025г. | 09-00 | 28.05.2025г. | 15-00 | перезав. КЛ-0,4 кВ на резерв. руб-ке, монтаж т/т, у/у, монтаж руб-ка 0,4 кВ Ф7. СШ-0,4 кВ ТП-5028. |
| 2 | г. Н. Новгород | ул. Мечникова, д. №№ 52а,54а,56а,58а,60,62,64,95,97,101 (ж/дома Администрация Московского р-на) | 28.05.2025г. | 09-00 | 28.05.2025г. | 15-00 | перезав. КЛ-0,4 кВ на резерв. руб-ке, монтаж т/т, у/у, монтаж руб-ка 0,4 кВ Ф7. СШ-0,4 кВ ТП-5028. |
| 3 | г. Н. Новгород | ул. Сибирякова, д.№№ 44,46,48,52. (ДК Московского р-на) | 28.05.2025г. | 09-00 | 28.05.2025г. | 15-00 | перезав. КЛ-0,4 кВ на резерв. руб-ке, монтаж т/т, у/у, монтаж руб-ка 0,4 кВ Ф7. СШ-0,4 кВ ТП-5028. |