Форма №1

| Информация на проведении плановых работ на электросетевых объектах ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | Арсеньева,1,2; Бонч-Бруевича,1,3 | 19.02.16 20.02.16 | 09-00 | 19.02.16 20.02.16 | 16-00 | Замена ТТ ТП-4774 |
| 2 | г.Нижний Новгород | Юбилейная,26,28,30; Чукотская,3б | 25.02.16 26.02.16 | 09-00 | 25.02.16 26.02.16 | 16-00 | Замена ТТ ТП-4782 |
| 3 | г.Нижний Новгород | Пятигорская,8,10; Пятигорская,12,14 | 29.02.16 01.03.16 | 09-00 | 29.02.16 01.03.16 | 16-00 | Замена ТТ ТП-4811 |
| 4 | г. Балахна | д.Коробейниково, д.1А, 1-10, 12-41 | 24.02.16 25.02.16 26.02.16 29.02.16 | 09-00 | 24.02.16 25.02.16 26.02.16 29.02.16 | 16-00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-5А |